РАСПОРЯЖЕНИЕ

АМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от 25.02.2013				                                                            № 7- р

станица Архангельская

О  благоустройстве и наведении санитарного порядка на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района

в весенне-летний период

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Тихорецкий район от 18 февраля 2013 года № 55-р «О благоустройстве и наведении санитарного порядка на территории муниципального образования Тихорецкий район», в целях улучшения благоустройства и обеспечения должного санитарного содержания территории сельского поселения, создания в поселении благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в весенне-летний период, выполнения неотложных работ по благоустройству после завершения осенне-зимнего периода:

1.Организовать на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района в период с 1 марта 2013 года по 1 мая 2013 года двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района.

2.Принять участие в общерайонных субботниках по наведению санитарного порядка и благоустройству территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района 16 марта 2013  и 27 апреля 2013 года.

3.Утвердить план мероприятий проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке весенне-летнего периода 2013 года (приложение № 1).

4.Заместителю главы администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района А.В.Волокитину, руководителям предприятий, организаций и учреждений, председателям комитетов территориального общественного самоуправления провести организационно-разъяснительную работу для выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий, автомобильных дорог местного значения, площадей, зеленых зон, детских игровых и спортивных площадок, прилегающих территорий предприятий и организаций поселения.

5.Закрепить работников администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района, депутатов Совета Архангельского сельского поселения Тихорецкого района (по согласованию), за участками территории поселения в целях обеспечения надлежащего санитарного порядка и благоустройства (приложение № 2).

6.Предложить руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории сельского поселения:

- обеспечить выполнение работ по благоустройству и наведению санитарного порядка на прилегающих и закрепленных территориях;

-   выполнить ремонт фасадов зданий;

-   принять участие в проведении общерайонных субботниках 16 марта и 27 апреля 2013 года;

-  оказывать содействие в выделении транспортных средств, а также  в направлении людей для выполнения работ по благоустройству территории поселения.

7.Предложить генеральному директору закрытого акционерного общества «Сахарный комбинат «Тихорецкий» А.Н.Кулевскому организовать наведение санитарного порядка на территории кладбища по ул.Пискохи в срок до 27 апреля 2013 года.

8.Предложить исполняющему обязанности начальника Архангельского поселкового отделения полиции А.А.Сапожникову активизировать работу участковых уполномоченных по оформлению материалов об административных правонарушениях на руководителей предприятий, организаций и учреждений, жителей станицы о непринятии мер по наведению надлежащего санитарного порядка на прилегающих территориях.

9.Заместителю главы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района А.В.Волокитину:

- согласовать с руководителями предприятий организаций и учреждений закрепление участков на территории центрального кладбища по наведению санитарной очистки, обеспечив транспортом по мере необходимости;

- организовать проведение работ по снижению численности безнадзорных животных.

10. Начальнику муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Архангельского сельского поселения Тихорецкого  района» организовать:

-  проведение ликвидации стихийных свалок на территории поселения;

- еженедельную санитарную очистку места складирования ТБО в станице

Архангельской;

- подготовку системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ст.Архангельской и пос.Малороссийский к безаварийной работе в весенне-летний период.

11.Специалисту Архангельского сельского поселения О.А.Дятловой  провести обследование состояния заградительных дамб, прибрежной зоны реки Челбас и реки Малая Борисовка с целью организации их санитарной очистки и восстановлению пропускной способности дамб.

12.Специалисту администрации  Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Д.В.Гончарову

провести работу с главами крестьянско-фермерских хозяйств, граничащих с федеральной дорогой «Павловская-Махачкала», по организации проведения санитарной очистки и обрезки деревьев вдоль дороги.

13.Начальнику  общего отдела  администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Г.И.Макаренко еженедельно по (пятницам) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения двухмесячника, 16 марта и 27 апреля о ходе проведения  общерайонных субботников в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  муниципального образования Тихорецкий район (телефон и факс 48-4-42) для обобщения и доклада главе муниципального образования Тихорецкий  район.

14.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

15.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района					            В.В.Трифонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению администрации

Архангельского сельского 								         поселения Тихорецкого района

от 25.02.2013 № 7-р

ПЛАН

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке по Архангельскому сельскому поселению на период проведения двухмесячника

с 1 марта 2013 года по 1 мая 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести совещание с руководителями организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности, председателями комитетов ТОС, председателями уличных и квартальных комитетов, участковыми ПОМ по вопросам благоустройства и наведения санитарного порядка на территории поселения. | с 28.02.2013 года по 05.03.2013 года | В.В.Трифонов |
| 2 | Провести собрания жителей поселения по месту жительства с информацией о необходимости благоустройства, наведения надлежащего санитарного порядка на приусадебных участках, на территориях, прилегающих к домовладениям до оси проезжей части дороги. | с 05.03.2012 года по 12.03.2013 года | А.В.Волокитин председатели комитетов ТОС |
| 3 | Выполнять работы, связанные с благоустройством и санитарной очисткой территорий предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, а также прилегающих к ним территорий до оси проезжей части дороги. | Постоянно | Руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 4 | Организовать высадку деревьев, кустарников, цветов в парке у памятника погибшим во время Гражданской и Великой Отечественной войн, в местах общего пользования, на производственных и прилегающих территориях предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности; | С 17 марта по 28 апреля 2013 года | В.В.Трифонов, руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 5 | Провести работу по очистке полигона ТБО в районе центрального тока | март 2013 года | Н.Н.Погорелов |
| 6 | Выполнить работы по ликвидации стихийных свалок на улицах ул.Карла-Маркса у реки Челбас- с 11 по 21 марта 2013 года (продолжить работу по рекультивации в течение года), выгона на перекрестке ул.Поветкина - Садовая, начало ул.Красноармейская – с 19 по24 марта 2013 г., Партизанская ( за кладбищем) – с 20 по 27 апреля 2013г.; начало ул.Пискохи – с 4 по 8 апреля 2013г., перекресток ул.Ленина и ул.Южной- с 23 по 28 апреля 2013 года;, в пос. Малороссийском (район газового участка) со 2 по 11 марта 2013 г.; район прилегающей территории к ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» со стороны ул.Мичурина с 23 по 28 апреля 2013 года; | С 1 марта 2013 года по 1 мая 2013 года | А.В.Волокитин Н.Н.Погорелов |
| 7 | Организовать санитарную очистку кладбища по ул.Пискохи | с 12 марта по 14 апреля 2013 года | А.В.Волокитин |
| 8 | Организовать санитарную очистку центрального кладбища по ул.Советской | с 12 марта по 14 апреля 2013 года | А.В.Волокитин |
| 9 | Проведение косметического ремонта центрального мемориала погибшим воинам в центральном парке | до 1 мая 2013 года | В.В.Трифонов |
| 10 | Проведение ремонта детской площадки на территории центрального парка ст.Архангельской и сквера пос.Малороссийский | с 22 апреля по 1 мая 2013 года | В.В.Трифонов |
| 11 | Проведение уходных работ на территории памятника В.И.Ленину по ул.Мичурина в пос.Малороссийский | с10 по 22 апреля 2013 года | Совет ветеранов З.П. Сербина |
| 12 | Проведение уходных работ по благоустройству территории памятника В.И.Ленину по ул.Ленина в ст.Архангельской | с 21 по 22 апреля 2013 года | Совет ветеранов М.В.Кучеренко |
| 13 | Наведение санитарного порядка и очистки берега реки Челбас в начале ул.Калинина, очистка береговой зоны вдоль ул.Карла-Маркса и ул.Поветкина | с 19 по 23 апреля 2013 года | О.А.Дятлова |
| 14 | Проведение работ по благоустройству на центральном стадионе ст.Архангельской | с 4 по 7 мая 2013 года | Л.Ю.Волобуева |
| 15 | Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, жителям станицы обеспечить пропуск ливневых и паводковых вод по улицам, на территориях, прилегающих к домовладениям и административно-производственным зданиям. | с 19 марта по 31 марта 2013 года | Руководители предприятий, организаций, учреждений, председатели комитетов ТОС |
| 16 | Провести косметический ремонт фасадов административных зданий на территории поселения | с 12 марта по 1мая 2013 года | В.В.Трифонов, руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 17 | Провести грейдирование на улицах ул.Красная, ул.Пушкина, ул.Советской, ул.Буденного, ул.Первомайской, ул.Макарова, ул.Южная, ул.Набережная, ул.Халтурина, пер.Зеленый, пер.Средний | апрель 2013 года | В.В.Трифонов |
| 18 | Проведение дорожных разметок на асфальтированных участках дорог у социально-значимых объектов | с 22 по 28 апреля 2013 года | Н.Н.Погорелов, ООО «Дорожная фирма «Агат» |
| 19 | Провести работу по снижению численности безнадзорных животных | в течение двухмесячника | А.В.Волокитин |
| 20 | Благоустройство цветочной клумбы у здания администрации с посадкой 200 кустов роз | 16 марта 2013 г. | В.В.Трифонов |
| 21 | Проводить регулярные проверки санитарного состояния улиц, дворов, приусадебных участков, производственных и прилегающих территорий предприятий, организаций всех форм собственности. | Постоянно | А.В.Волокитин, ответственные на закрепленных участках |
| 22 | Произвести очистку лесополос вдоль федеральной дороги «Павловская-Махачкала», «Архангельская-Отрадная», «М-29 – Еремизино-Борисовская» | март-апрель 2013 года | В.В.Трифонов, ООО «Дорожная фирма «Агат»,руководители фермерских хозяйств граничащих с дорогой: С.В.Мишуков,П.И.Кри-ковцев, В.Н.Ильин, В.А.Игнатов,А.В.Ельшин, В.Н.Саприкин, Н.В.Дроботов |
| 23 | Организовать побелку деревьев вдоль федеральной дороги «Павловская-Махачкала» в границах поселения | с 22 по 28 апреля 2013 года | А.В.Волокитин |
| 24 | Произвести обрезку и побелку деревьев в парках и местах общего пользования в поселении | с 7 по 14 апреля 2013 года | А.В.Волокитин |
| 25 | Произвести очистку въездов в пос. Малороссийский и ст. Архангельскую со стороны федеральной автодороги «Павловская-Махачкала» | В течение марта 2013 года | А.В.Волокитин |
| 26 | Изготовить и вывесить запрещающие знаки на стихийных свалках | До 1 мая 2013 года | А.В.Волокитин |
| 27 | Замена ограждения территории кладбища по ул.Советской | до 1 мая 2013 года | В.В.Трифонов Н.Н.Погорелов |
| 28 | Проведение восстановительных работ линий освещения ст.Архангельской. | с 2 по 14 апреля 2013 года | А.В.Волокитин |
| 29 | Проведение ревизии с заменой лампочек на линиях освещения п.Малороссийский | с16 по 25 апреля 2013 года | А.В.Волокитин |

Заместитель главы Архангельского

сельского поселения Тихорецкого района				А.В.Волокитин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению администрации

Архангельского сельского    									поселения Тихорецкого района

от 25.02.2013 № 7-р

Порядок закрепления работников администрации Архангельского сельского поселения Тихорецкого района, депутатов Совета Архангельского сельского поселения (по согласованию), за участками территории поселения в целях обеспечения надлежащего санитарного порядка и благоустройства

| Наименование населенных пунктов и участков улиц входящих в округ территориального общественного самоуправления | Ф.И.О. депутатов округа | Ф.И.О. руководителя ТОС | Ф.И.О. закрепленного от администрации |
| --- | --- | --- | --- |
| Округ территориального общественного самоуправления №1 В границах поселка Малороссийского. | ЗагорулькоТ.Л. Котова А.Н. Андрусенко Е.В. Горошко В.Г. Пчелинцева В.А. | Фефелов А.И. | ЗагорулькоН.А. Макаренко Г.И. |
| Округ территориального общественного самоуправления №2 В границах станицы Архангельской: ул.Садовая, ул. Степная, ул.Тихорецкая, ул.Московская, ул.Безрукова, ул.Северная, ул.Станичная, ул.Виноградского, ул.Паташная, пер.Кустарный, ул. Красноар-мейская с №1 по № 97а и с №2 по №192, ул.Кирова с №1 по №57 и с №2 по №60-а, ул.Поветкина с №1 по №65 и с №2 по №46, ул.К-Маркса с №1 по №27 и с№2 по №32, жд.будки №1546 км, №1547км, ул. Пискохи. | Омельчук И.А. Погорелов Н.Н. Кузнецова О.Г. Клюшников М.В. | ТеплинскаяГ.С. | Лавриненко Л.И. Клюшникова Л.В. Пацула Н.А. |
| Округ территориального общественного самоуправления №3 В границах станицы Архангельской: ул.Южная с 1 по №109 и с №2 по №24, ул.Восточная, ул.Кубанская, ул.Ленина, ул. Пионерская, ул.Калинина с №1 по №31 и с №2 по №40, ул.Первомайская с №1 по №57 и с №2 по №40, ул.Набережная, ул.Пушкина, ул.Курявого, ул.Красноармейская с №194 до конца и с №101 до конца, ул.Поветкина с №67 до конца и с №48 до конца, ул.Карла Маркса с №29 до конца и с №34 до конца, пер.Рабочкомовский, пер.Комсомольский, ул.Красная с №1 по №91 и с №2 по №124) | Атанова Л.А. Кукушка Л.Н. Цымбаленко Д.Л. Рафиков И.А. | Лозина Т.Н. | . Старых Л.А. Дятлова О.А. |
| Округ территориального общественного самоуправления № 4 В границах станицы Архангельской: ул.Макарова, ул.Красная с №93 до конца и с №126 до конца, ул.Комсомольская, ул.Советская с №111 по №189 и с №112 по №148, пер.Красный, ул.Партизанская с №85 до конца и с №88 до конца, ул.Гагарина с №1 по №21 и с №2 по №36, ул.Фрунзе с №1 по №19 и с №2 по №26 | Маш А.В. СиньговскийА.Д. Мащенко Н.В. Сапрыкин В.В. | ВолобуеваЛ.Ю. | Абашкина А.А. БарабановаИ.М. |
| Округ территориального общественного самоуправления № 5 В границах станицы Архангельской: ул.Короткая, ул.Отрадная, ул.Ворошилова, пер.Средний, ул.Гагарина с №23 до конца и с №40 до конца, пер.Гагарина, ул.Калинина с №35 до конца и с №42 до конца, пер.Калинина, пер.Ворошилова, ул.Киселева, ул.Фрунзе с №25 до конца и с №38 до конца, ул.Советская с №191 до конца и с №150 до конца, ул.Южная с №111а до конца и с №26 до конца, ул.Первомайская с №42 до конца и с №59 до конца. | Гордеева Н.Н. Панасюк С.В. Дроботова О.А. Ершов Б.Ю. Горохова Н.М. | Купина Л.Т. | Волокитина Е.А. Синькова С.И |
| Округ территориального общественного самоуправления № 6 В границах станицы Архангельской: ул.Прямая, ул.Пролетарская, ул.Веселая, ул.Выгонная, ул.Аульская, ул.Буденного, ул.Халтурина, пер.Зеленый, ул.Советская с №1 по №109 и с №2 по №110, ул.Партизан-ская с №1 по №83 и с №2 по №86, ул.Кирова с №59 до конца и с №64 до конца. | Криворучко А.И. Аулов Н.Г. Корбань А.М. | Аленов А.Н. | Новолыкина С.М. Гончаров Д.В. |

Заместитель главы Архангельского

сельского поселения Тихорецкого района				А.В.Волокитин